## Slide 1
《云南省企业就业失业数据采集系统》项目答辩
答辩人：林 晨 刘泽木 普文麒 王翊轩 祁 瑜 曹艺霖 雷明坤 时间：2023/11/30

## Slide 2
01
项目总体情况
02
现场演示
03
个人汇报环节
04
Q&A

## Slide 3
01
项目总体情况

## Slide 4: 项目整体进展
周次 | 主要工作
10.10 | 发布任务
第一周 10.10-10.12 | 把项目需求理清，生成了一份粗略的需求分析文档 进行了简单的分工
第二周 10.13-10.19 | 使用墨刀，进一步把页面上的业务逻辑理清 和客户进行沟通，进一步明确需求 生成了一份比较详细的需求文档
第三周 10.20-10.26 | 组织学习了vue相关知识 完成了初版的vue界面设计 形成了初步的概要设计文档 形成了第一版数据库设计
第四周 10.27-11.02 | 组织学习了springboot + mysql相关知识 初步撰写了详细设计文档 完成了登录功能、企业端备案功能、企业端数据上报功能
仓库地址

## Slide 5: 项目整体进展（续）
周次 | 主要工作
第五周 11.03-11.09 | 主要编写了业务代码 省端备案审核功能完成 70% 省市端就业报表审核、上报、驳回功能基本完成 省市端数据查询功能基本完成 省市端数据汇总功能基本完成 省市端取样分析功能基本完成
第六周 11.10-11.16 | 继续编写业务代码 省端备案信息审核功能实现完毕 省市端趋势分析、对比分析功能实现完毕 数据导出功能实现完毕 系统管理功能基本实现（包括新增用户和新增调查期）
第七周 11.17-11.23 | 准备测试数据，对系统进行测试 修复一些bug 准备答辩
仓库地址

## Slide 6: 项目整体架构
Vue + SpringBoot + Mysql

## Slide 7: 系统功能
系统完成了需求文档中的绝大多数功能：
企业端：
  企业信息备案
  数据上报
  通知查询
省市端：
  审批备案信息
  审批上报数据
  查询往期上报数据
  发布通知
  数据汇总和数据分析
  系统管理

## Slide 8: 小组分工（功能分工）
林晨
祁瑜
刘泽木
项目经理
企业端数据上报业务
企业端备案信息上报
省端审核备案信息
企业备案信息查询功能
普文麒
省市端就业数据审核
省市端往期数据查询功能
王翊轩
雷明坤
曹艺霖
省市端数据汇总
省市端数据分析
登陆系统
系统设置
（调查期和账户管理）
通知系统

## Slide 9: 小组分工（学习任务）
除功能外，还有负责先行学习vue、springboot、mysql知识，然后或以ppt形式、或以文档的形式向其他人分享的任务
vue：王翊轩 + 普文麒
springboot + mysql： 雷明坤 + 刘泽木
数据库初步设计： 雷明坤
数据库设计文档
springboot + mysql学习文档

## Slide 10: 一些不足和改进空间
界面还有很大的改进空间，可以进一步”装修“
有的功能因为时间原因还没来得及完成（多维分析，系统状态分析等）
在进行项目开发的过程中由于经验问题，没有把软件工程的精髓用的很好
  可能在项目开发后期，还在修改数据库的表头
  由于前期对springboot不太熟悉，也没有对后端controller、service和mapper进行很好的设计
  创建了大量的Entity实体类，事先没有设计好，需要的时候自己创建
系统健壮性还不太够，有的时候还有可能会跳出红色界面
可能和用户实际需求还有一定差距，还需要用户使用后获取反馈后再进行改进

## Slide 11
02
现场演示

## Slide 12: 现场演示
整体上分成“企业备案”、“数据上报”和其他附加功能。
企业备案
  省端创建企业用户 -> 企业用户第一次登入系统 -> 企业上报备案信息 -> 省端审核
数据上报
  省端新建调查期 -> 企业上报就业数据 -> 省端审核并上报 -> 市端审核并上报
其他附加功能
  数据汇总业务
  数据分析
  数据查询
  通知发布

## Slide 13
03
个人汇报环节

## Slide 14: 企业端数据上报业务
主要需求：完成企业的数据上报。
主要功能：将企业填报的就业数据写入调查期数据库，修改调查期数据表中的状态位。

## Slide 15: 企业端数据上报业务
为了丰富用户的体验，增加了额外的功能：
显示当前的填报状态
显示未修改前的填报信息
显示当前调查期截止时间
如果被驳回
  显示驳回信息、登陆时提示用户存在驳回信息等
特殊情况：
  企业第一次进入时，特殊判断
  只有在“未上报数据”、“退回未修改”、“上报未审核”的状态下才能点击修改

## Slide 16: 企业端数据上报业务
前后端通信主要有几个函数：
查询当前的数据上报状态
  无调查期
  有调查期，无初始化数据
  有初始化数据
写入填报的就业信息
  状态位修改
登陆时、进入数据上报页面时获取驳回信息

## Slide 17: 其他人的个人汇报
刘泽木：备案审核+企业信息查询
普文麒：数据审核+数据查询和导出
王翊轩：数据汇总+数据分析
祁瑜：备案上报
曹艺霖：通知管理
雷明坤：登录系统+数据库设计+系统设置

## Slide 18
04
Q&A

## Slide 19
感谢老师的悉心指导
Thanks for Your Attention